1. 产品愿景（要成为什么）

“凭廉应许”将是一个可信、可落地的日本留学服务平台，核心定位不是“信息网站”，而是“引导学生/家长放心咨询 + 收到联系方式 + 后续一对一签约”。

一句话愿景：

“用最透明、最省心的方式，把学生安全送到日本理想院校。”

平台在业务上的两大使命：

- 让家长和学生相信：平台是真实的、有资质、有真实案例、有固定办公地点的团队，而不是皮包中介。

- 让他们愿意留下电话 / 微信 / 基本背景，方便顾问跟进。这些“线索”就是后续签约的来源，是营收入口。

因此，V1 不是做课程平台、也不是做资讯门户，而是“建立信任 + 获取线索”的入口。

2. 核心用户 & 价值主张

主要服务对象：

- 国内高中生、大学生、应届/往届毕业生，以及他们的家长。

- 对日本留学有意向，但信息不透明、怕被坑、怕拒签、怕去了花太多钱。

- 想问清楚“花多少钱能去、能上哪、多久能走、安全吗”。

平台给他们的价值：

- 明确路线：语言学校 / 本科升学 / 硕士升学 / 艺术类渠道分别怎么走。

- 明确花费：在日本一年的真实成本、奖学金/打工可能性，少走弯路。

- 明确可靠性：签证、申请材料、面试辅导这些事全程有人负责。

- 明确下一步：留下联系方式后，会有顾问 1v1 提方案。

3. 产品路线图（3期演进）

如果把平台当成一个会“长大”的产品，而不是一锤子的网站。路线图分三期，每期有清晰目标，实际是否实施或何时实施取决于整体推进和公司运营情况。

Phase V1：上线 & 获客（MVP）

目标：先把站点合法上线，开始收学生/家长线索，内容能自己更新，不用反复找技术。

关键词：可信形象、透明信息、留电话。
核心指标：每天新增多少条有效线索（姓名/电话/留学目标等）。

Phase V2：投放 & 渠道增长

目标：把官网这套能力复制到公众号、小程序、线下宣讲会二维码等渠道，把来源全统计起来，形成“营销中台”。

关键词：渠道归因、活动报名、评估工具、在线客服坐席。
核心指标：各渠道带来的线索量、活动报名转化情况。

Phase V3：交付 & 服务深度

目标：从“拿到客户”升级成“长期服务客户”，沉淀学生档案、申请进度、签证进度、材料版本，变成半个教务/CRM。

关键词：学生档案、服务进度、材料管理、售后粘性。
核心指标：在读服务学生数、进度合规率、满意度。

4. 发布计划（每期交付范围）

4.1 V1 发布范围（必须交付）

4.1.1 前台站点（对外页面）

这些页面会被学生/家长直接看到，用来建立信任并引导填写咨询表单：

- 首页

  - 品牌形象（Logo、slogan）

  - “立即咨询 / 1小时内回电”按钮（承诺语需要业务确认）

  - 主Banner、核心卖点卡片（安全可靠、签证辅导、名校案例等）

- 升学/留学方案页

  - 语言学校申请

  - 本科升学（学部）

  - 硕士/大学院

  - 艺术类/专门学校
每条路线都要写：适合人群、提供什么辅导、典型目标院校/路径。

- 费用与预算页

  - 服务费包含哪些内容

  - 日本当地的学费 / 住宿 / 生活费参考（东京 vs 地方）

  - 奖学金、打工机会的现实情况（用“能不能养活自己”这种直白语言说清楚）

- 签证辅导页

  - 申请流程、材料清单、常规/加急大概周期

  - 拒签后的处理策略（是否有“免费重办”承诺，需要对外口径）

- 关于我们

  - 公司背景

  - 营业执照/资质（可打码）

  - 实体办公地点（有图说明“真有办公室”）

  - 顾问老师介绍（真实学历/背景）

- 成功案例/录取实绩

  - 学生背景（起点）→ 辅导过程 → 结果去哪所学校

  - 打码的批文、在留资格认定书截图等，证明不是吹牛。

- 联系我们 / 立即评估

  - 全站浮层/底栏“免费评估”表单

  - 电话、企业微信/客服微信二维码

  - 线下地址 + 地图区域（不用太细的门牌也行，但必须显得真实）

- 页脚合规区

  - 公司信息

  - 联系方式

  - 备案号（上线前必须完成国内备案）

前台所有页面都必须是响应式的：手机为主体验，PC/iPad兼容。
在手机端要更突出“一键拨号/加微信/提交表单”这种转化动作，而不是长篇介绍。

4.1.2 后台管理（轻后台）

后台在 V1 就要上线，但保持“轻、能用、不卡业务”：

- 内容管理（CMS）

  - 首页配置：Logo、轮播图、优势亮点卡片、热门服务入口，可以在后台自己改。

  - 固定页内容编辑：例如“关于我们”“留学费用”“签证辅导流程”等，运营可以用富文本直接改文字/图片。

  - 顾问/老师管理：上传老师头像、背景介绍、擅长方向、微信二维码是否展示。

  - 成功案例管理：按标签（“硕士逆袭”“艺术生申请”等）上架、下架、排序。

  - 新闻/动态：可以发“近期签证下签”“恭喜XX同学拿到××大学院内诺”这种资讯，保持官网“有人在干活”。

- 线索管理（Leads）

  - 网站上的所有咨询/预约表单会进入同一线索列表。

  - 字段包含：姓名/电话/微信/当前学历/目标方向（语言校/学部/大学院/艺术），以及提交时间。

  - 顾问可以修改状态（未联系 / 已联系 / 已成交 / 无效），并写备注。

  - 支持导出 Excel，老板可以看每天新增多少个线索，顾问可以线下继续跟进。

- 账号与权限

  - 管理员账号：可以改网站内容、看全部线索。

  - 咨询老师账号：只能看线索、标记状态，不能随便改官网内容。

  - 这个是为了后期管控“谁承诺了什么”“谁联系了这个家长”，避免扯皮。

- 系统设置

  - 公司基本信息（电话、地址、营业执照图、备案号）

  - 页脚信息

  - SEO 基础（站点标题/描述，用于搜索引擎）

  - 这些都要后台可配，以便备案期间/工商信息变动时不需要重新发版本。

即：V1 后台只解决两个核心运营痛点——“官网文案别老找技术改”和“留了电话的人别丢”。

4.1.3 基础技术&合规底线

这些是上线前必须一起达成的基础规则：

- 部署在中国大陆云厂商的轻量服务器（2核2G/5M 这一级别足够跑静态站点+后端+小型数据库，成本可控）。

- ICP 备案：域名必须在公司名下实名，网站必须备案，备案号上线时要展示在页脚。

- HTTPS：所有表单提交都必须走加密传输。

- 线索数据属于个人隐私信息（电话、微信等），后台必须登录后才能看，且需要记录是谁导出了名单，防止纠纷。

- 遵循“手机优先”的设计策略：绝大多数访问是手机，PC 只是放大版，不能反过来。

4.1.4 V1 不做的（刻意延后）

明确哪些功能暂缓，避免一开始就陷入复杂系统，拖慢上线：

- 实时在线客服自研（WebSocket）

- 学校筛选器 / 院校对比工具

- 学生个人档案 + 申请进度跟踪

- 小程序/公众号联动

这些会放在 V2 / V3。

4.2 V2 发布范围（营销增长期）

V2 的目标是：不只是官网收单，而是全渠道收单。

核心新增能力：

- 院校库 & 学校详情页

  - 可按城市/专业/类型筛选学校

  - 展示学费、住宿、奖学金机会、申请门槛、生活成本、是否“保底校/冲刺校”

  - 用户对比学校后，系统提示“留下电话领取完整对比结果”，线索再次沉淀进后台。

- 费用测算 / 留学评估小工具

  - 用户自填学历、日语等级、目标阶段 → 系统给一个“初步建议/难度级别”，然后引导留电话拿完整版方案。

- 渠道来源统计

  - 后台能看到：这条线索来自官网PC？官网H5？公众号菜单？线下宣讲会二维码？

  - 让运营知道哪个渠道更值钱。

- 线上活动/说明会报名

  - 可以发“周末留学说明会/线上分享会”报名表

  - 把报名名单也进同一套线索系统

- 在线客服坐席（接入型）

  - 这时可以考虑接第三方客服系统（而不是自研 IM），顾问用坐席后台实时回复访客/公众号/小程序里的咨询。

一句话：V2 把后台从“网站管理工具”，升级成“营销&投放中台”。

4.3 V3 发布范围（服务交付期）

当客户量起来以后，不只是拿单子，而是要“稳妥地把学生送出去”，也就是交付/教务能力线上化。

核心新增能力：

- 学生档案

  - 每个签约学生有完整档案：学历背景、目标学校、材料准备状态、签证进度、负责顾问是谁。

- 进度跟踪

  - “研究计划书修改中 / 已约面试 / COE下签 / 签证办理中 / 已入境日本” 这一串流程可以直观看到。

- 材料/文书版本管理

  - 上传和更新研究计划书、签证材料等（涉及隐私和合规，这阶段才上）。

- 教学/辅导资源

  - 如果你们后续提供付费面试辅导、EJU辅导、作品集辅导等，可在后台分发资料、课表、注意事项。

- 合同 / 费用 / 财务留痕（可选）

  - 后续可记录合同签署、代办费用、尾款情况，形成真正的交付闭环。

一句话：V3 是把你们从“中介/顾问”升级成“全流程服务机构”的关键台阶。

5. 业务侧需要马上准备/确认的内容（开工前必须给）

这一节非常关键：这些信息不到位，UI 画不出来，文案写不出来，备案也过不去。请逐项确认/提供。

第一组：现在必须提供的（没有这些没法开工设计/开发基础）

这些是决定站点长相、导航、配色、布局、备案、部署的。它们不是“内容”，而是“骨架”。

- 品牌基础

  - 品牌对外正式中文名称（展示在页头/页脚的那个名字）。

  - 品牌 Slogan（短一句）。哪怕是临时版也行，比如“解锁日本名校，奔赴理想前程”。

  - Logo 源文件（AI / SVG / PNG透明底）。

  - 品牌主色和辅色（深蓝/橙色的色值），如果还没定，设计就按你们Logo的色来出系统色。

为什么要现在给？
→ 影响首页视觉稿、按钮颜色、整站配色、字重风格，没法用假数据代替。

- 导航结构（菜单项的名字）

  - 顶部导航要有哪些一级栏目？请给中文的最终栏目名和排序，比如：

    - 日本留学方案

    - 费用与预算

    - 签证办理

    - 成功案例

    - 关于我们

    - 联系我们

  - 如果你们计划做日文站，也请给对应的日文栏目名（如果暂时没有日文，中文先定即可，会预留多语言位）。

为什么要现在给？
→ 影响整站信息架构、路由、底部导航（手机端）、后台栏目设计。这个不能拍脑袋，必须按你们业务优先级来。

- 首页“主卖点模块”标题（短句级别）

  - 首页通常会放 3～5 个亮点卡片，比如：

    - “一对一日本大学院申请辅导”

    - “签证材料全流程辅导”

    - “真实录取与在留批文案例”

  - 你们只需要给这些标题级别的点（不需要长解释，不需要段落、不需要细节）。

  - 如果将来要双语，也可以给日文标题；没来得及就先给中文。

为什么要现在给？
→ 这个决定首页 hero 区下面那一行卡片长啥样、怎么排版。设计阶段需要。

- 顾问老师模块框架（至少提供 1 位示例）

  - 首页和“关于我们”都会放“顾问老师介绍卡片”来增加信任。

  - 现在只需要给一位老师的示例数据，用于设计卡片样式：

    - 展示名称（真名？X老师？）

    - 头肩照一张（清晰就行）

    - 一句简介（比如“XX大学院毕业，专注研究计划书辅导”）

    - 是否打算展示此人的微信二维码/联系方式（是/否就行，不用二维码本体）

  - 不需要现在准备所有老师的全部简介，后续你们可以在后台自己批量录入。

为什么要现在给？
→要知道卡片的实际字段（名字/简介长度/头像比例/是否显示微信按钮），这样UI才能画对。实没有就算了找个假头像占住位置后面在后台管理中改。

- 对外联系方式展示方式

  - 电话号码（打算公开哪个号？座机/手机？）

  - 对外微信（统一客服号还是个人顾问微信？）

  - 地址打算展示到什么颗粒度？（完整详细地址 vs “上海·徐汇”这种模糊版）

  - 如果你们有服务承诺语（例如“工作时间1小时内回电”），请给一句，而不是“再说”。

为什么要现在给？
→ 手机端会做一个固定底栏浮动/一键拨号按钮和“加微信”按钮。如果不知道到底展示手机号还是微信二维码，结构就没法定。

- 域名 / 部署 / 备案主体信息（方向即可）

  - 最终要用的主域名大概是哪一个（比如 pinglianyingxu.com / plyxsg.com / 其他）。

  - 备案主体是谁（哪个公司名）？

  - 上线服务器会放在国内云（阿里云/腾讯云），请确认你们能提供一个云账号或允许开发新建一个。

  - 用于后台通知的联系邮箱（例如 info@xxx.com 或临时gmail都行，只要能收邮件）。

为什么要现在给？
→ 这决定用什么域名来搭环境、备案怎么写页脚、后台登录和重置密码邮件往哪发。技术必须提前知道。

第二组：可以后补、可以上线前再填的（V1 后台可自行维护的内容）

这些会先用占位内容/假文案，等你们拿到后台后，自己在后台填真实文本、真实案例、真实图片就可以。也就是说，不用现在卡着。

- 公司详细介绍（几百字的“我们是谁”故事）

- 顾问团队的完整名单、每个人的详细介绍

- 成功案例的完整库存（3个、10个、30个都行）

- 费用说明的长文本、服务流程的详细长描述

- 日本生活成本、留学政策、常见问题FAQ的大段文字

- 新闻动态 / 活动回顾 / 公众号式文章

- 学生在留资格批文截图、offer截图、更多现场照片

- 各服务（语言学校/本科/研究生/艺术）的大段式介绍内容

- 学校/院校库的具体条目（学校名字、城市、学费、要求等）

为什么这些可以后补？

- 因为会在 V1 后台做“内容管理模块”（CMS）。上线后你们可以自己登录后台去创建/编辑这些内容，无需我们硬编码。

- 技术的工作是把“位置”和“字段”准备好（图+标题+正文+标签），而不是一开始就填满。

简短总结

- 品牌名、Slogan、Logo源文件、品牌主色。

- 导航栏目（中文名称，优先级排序；日文栏目名如果有也给）。

- 想在首页主打的 3-5 个卖点标题（短句级别）。

- 顾问老师卡片的示例（至少1位老师：名字怎么显示、头像照、1句简介、是否展示个人微信）。

- 对外联系方式：公开电话？公开微信(私人、企微)？公开到什么程度的地址？承诺多久回电？

- 域名选择方向 + 谁做备案主体 + 我们用哪个云账号部署 + 接收通知/重置密码的邮箱。

这些拿到后，我们就可以开始：站点信息架构、首页UI稿、响应式设计、后台数据结构、部署架构。

可以后补、先不急的：

- 公司长篇介绍

- 全部老师详细介绍

- 全量成功案例

- 各类服务的详细流程和定价文案

- FAQ长文案、政策解读

- 留学花费细节、校方资源、合作院校列表等

这些内容你们可以等后台搭好后，直接自己在后台填。设计和技术开发人员不上审查、不负责内容合规，发什么就展示什么，后台也支持后续日文版编辑。

6. 下一步行动

- 等到第5节这些信息和决策基本都明确后，我们就可以开始：

  - 站点信息架构草图（导航、页面结构、手机端落地页布局）。

  - 后台字段草图（线索表、顾问表、案例表、基础配置表等）。

  - 备案区块文案、页脚公司信息、Slogan文案等初稿。

  - 视觉主色（深蓝+橙色）和首页首屏的风格草案。

- 这些交付完，就能进入实际页面设计稿 + V1 最小可运行版本开发与部署（含国内服务器+备案前准备）。

服务器推荐配置（经济适用型）

- CPU：2核

- 内存：4GB

- 系统盘：50GB SSD

- 带宽：5Mbps

- 流量：按量计费或1TB/月

厂商推荐与成本

阿里云（推荐）：

- ECS共享型 s6：约 ¥200-300/月

- 轻量应用服务器：¥60-120/月（性价比高）

腾讯云：

- 标准型S5：约 ¥180-280/月

- 轻量应用服务器：¥54-108/月

部署要点

- 选择华北1（青岛）或华东2（上海）节点

- 安装宝塔面板简化管理

- 配置HTTPS证书

- 定期备份策略

- 初期预估月成本：¥100-300

域名规划与推荐

基于logo分析可以自查https://wanwang.aliyun.com/domain (多试几个)

logo显示"凭廉应许"，建议域名与企业品牌一致。

查询可用域名推荐：

首选推荐：

- pinglianyingxu.com (首选) ，价格：US$10.46(美元) - 直接对应logo品牌

- pinglianyingxu.cn (￥38.00人民币，.cn是在国内运营的绝佳选择)

- plyxedu.com - 简洁易记

- jpledu.cn - 日本留学教育

其他plyx.cn (已注册)  plyx.com.cn(已注册)

plyxedu.com(￥85.00) / plyxedu.cn (￥38.00,edu = Education，非常契合)

plyxjp.com(该域名限制注册) / plyxjp.cn (jp = Japan，业务指向明确，但该域名限制注册)

建议：注册 .com + .cn 双域名，主推 hualianyingxu.com